BÀI TẬP: HOÀN THIỆN BACKLOG MODULE REVIEW – GREENCART

Epic: Đánh giá & Nhận xét sản phẩm

PHẦN A. CHẨN ĐOÁN

1. S1: Đúng

S1 có đủ vai trò, hành động và giá trị. Story nhỏ, ước lượng và kiểm thử được nên đạt INVEST.

2. S2: Sai

- Không theo cấu trúc As a / I want / so that, không có vai trò và không có giá trị.

- Vi phạm Small: gộp 6 việc vào một câu (chấm sao, bình luận, ảnh, gửi, kiểm duyệt, hiển thị).

- Vi phạm Independent: lẫn việc của khách với việc của hệ thống, các bước phụ thuộc nhau.

- Vi phạm Estimable và Testable: quá rộng nên không ước lượng và không nghiệm thu được.

- Sai phân cấp: S2 đúng tầm Feature, không phải User Story. Ngoài ra phần chấm sao bị trùng với S1.

3. Vì sao S2 chưa đưa vào Sprint được

Team không ước lượng được Story Point, không có tiêu chí nghiệm thu và việc quá lớn để xong trong một Sprint. Cần tách nhỏ trước khi đưa vào.

PHẦN B. BACKLOG HOÀN THIỆN

F1 – Viết đánh giá sản phẩm

| Mã | User Story |
| --- | --- |
| S1 | Là một khách hàng, tôi muốn chấm sao (1–5 sao) cho sản phẩm đã mua, để tôi chia sẻ mức độ hài lòng của mình. |
| S3 | Là một khách hàng, tôi muốn viết bình luận cho sản phẩm đã mua, để tôi mô tả rõ trải nghiệm thực tế của mình. |
| S2.1 | Là một khách hàng, tôi muốn đính kèm ảnh vào đánh giá, để người khác thấy sản phẩm thật. |
| S2.2 | Là một khách hàng, tôi muốn gửi đánh giá của mình, để đánh giá được ghi nhận và chờ duyệt. |
| S2.3 | Là một kiểm duyệt viên, tôi muốn duyệt hoặc từ chối đánh giá trước khi công khai, để nội dung xấu hoặc spam không lên trang sản phẩm. |

S2 cũ được tách thành S2.1, S2.2, S2.3. Phần chấm sao đã có ở S1, bình luận là S3, còn hiển thị công khai chuyển sang F2.2.

F2 – Xem điểm và đánh giá của sản phẩm

| Mã | User Story |
| --- | --- |
| F2.1 | Là một khách hàng đang xem sản phẩm, tôi muốn xem điểm đánh giá trung bình và số lượt đánh giá, để tôi nắm nhanh mức độ hài lòng chung trước khi mua. |
| F2.2 | Là một khách hàng đang xem sản phẩm, tôi muốn đọc các đánh giá đã được duyệt, để tôi biết ý kiến của người đã mua và quyết định mua. |
| F2.3 | Là một khách hàng đang xem sản phẩm, tôi muốn lọc đánh giá theo số sao, để tôi tập trung vào ý kiến mình quan tâm. |